[ 4월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 프로젝트 기획 - 팀 컨벤션 정하기 - 요구사항, 기능 정의 - 사이트맵, UI 설계 - ERD 설계 - API(엔드포인트) 명세 개발 전 환경 세팅 - 레포지토리, 자바 버전 통일, 프론트엔드/백엔드 구조 통일, 도커 환경 세팅 등 - 지라 (일정 관리 툴) 세팅 개발 시작 (백엔드) - 회원가입/로그인 구현 - 관리자 페이지 관련 기능 구현 | 개발 진행 (백엔드 이어서) - 사용자 페이지 - 마이페이지 기능 구현 - 이벤트, 매치 기능 구현 - 대기열 기능 구현 - 좌석 기능 구현 - 예매 기능 구현 - 백엔드 기능 완성 및 통합 테스트 프론트 엔드 개발 준비 - UI 제작 |

2. 강사님 피드백