[ 5월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -백엔드 개발- 로그인/로그아웃/토큰관리/비밀번호 재설정 - 담당자: 이인성 - 목표: 이메일/비밀번호 기반 로그인, JWT 토큰 발급·재발급·무효화, 비밀번호 재설정 플로우 구현 - 관련 API - POST /auth/login - POST /auth/refresh - POST /auth/logout - POST /auth/password-reset/request - POST /auth/password-reset/confirm - 하위 태스크 - JwtTokenProvider 유틸 클래스 작성 (생성/검증) - Spring Security 설정 (SecurityConfig) - JwtAuthenticationFilter 작성 (요청별 토큰 검증) - 로그인 Request / TokenResponse DTO 작성 - 로그인 API 구현 (AuthService.login + Controller) - Access Token 재발급 API 구현 (/auth/refresh) - 로그아웃 API 구현 (/auth/logout, Refresh Token 무효화) - 비밀번호 재설정 메일 발송 API 구현 (/auth/password-reset/request) - 비밀번호 재설정 완료 API 구현 (/auth/password-reset/confirm) [관리자] 좌석등급/구역/좌석 CRUD - 담당자: 김소강 - 목표: 관리자 전용 SeatGrade(등급) / Section(구역) / Seat(좌석) CRUD API 구현 - 관련 API - POST /admin/events/{eventId}/seat-grades - GET /admin/events/{eventId}/seat-grades - PATCH /admin/seat-grades/{seatGradeId} - DELETE /admin/seat-grades/{seatGradeId} - POST /admin/events/{eventId}/sections - GET /admin/events/{eventId}/sections - PATCH /admin/sections/{sectionId} - DELETE /admin/sections/{sectionId} - POST /admin/matches/{matchId}/seats - POST /admin/matches/{matchId}/seats/bulk - GET /admin/matches/{matchId}/seats - PATCH /admin/seats/{seatId} - DELETE /admin/seats/{seatId} - 하위 태스크 - Admin SeatGrade CRUD 구현 (DTO + Service + Controller) - Admin Section CRUD 구현 (DTO + Service + Controller) - Admin Seat CRUD 구현 (단건 + 대량 생성, DTO + Service + Controller) - Admin SeatGrade / Section / Seat CRUD 단위 / 통합 테스트 작성 [관리자] 팀, 예매 CRUD - 담당자: 이지원 - 목표: 관리자 전용 팀(Team) CRUD API 구현 (회차 대진 지정에 사용), 관리자가 전체 예매를 조회하고 필요 시 강제 취소할 수 있는 API 구현 - 관련 API - POST /admin/teams - GET /admin/teams - GET /admin/teams/{teamId} - PATCH /admin/teams/{teamId} - DELETE /admin/teams/{teamId} - GET /admin/bookings - GET /admin/bookings/{bookingId} - PATCH /admin/bookings/{bookingId}/force-cancel - 하위 태스크 - Admin Team Request / Response DTO 작성 - AdminTeamService CRUD 로직 구현 - AdminTeamController 엔드포인트 및 예외 처리 - Admin Team CRUD 단위 / 통합 테스트 작성 - Admin 예매 관리 DTO 및 Repository 확장 - AdminBookingService (조회 / 상세 / 강제 취소) 구현 - AdminBookingController 엔드포인트 및 예외 처리 - Admin 예매 관리 단위 / 통합 테스트 작성 [관리자] 이벤트, 매치 CRUD - 담당자: 이승헌 - 목표: 관리자 전용 대회(Event) CRUD 및 상태 변경 API 구현, 관리자 전용 회차(Match) CRUD API 구현 (대회 하위 회차 관리) - 관련 API - POST /admin/events - GET /admin/events - GET /admin/events/{eventId} - PATCH /admin/events/{eventId} - DELETE /admin/events/{eventId} - PATCH /admin/events/{eventId}/status - POST /admin/events/{eventId}/matches - PATCH /admin/matches/{matchId} - DELETE /admin/matches/{matchId} - 하위 태스크 - Admin Event Request / Response DTO 작성 - AdminEventService CRUD / 상태 전환 로직 구현 - AdminEventController 엔드포인트 및 예외 처리 - Admin Event CRUD 단위 / 통합 테스트 작성 - Admin Match Request / Response DTO 작성 - AdminMatchService CRUD 로직 구현 - AdminMatchController 엔드포인트 및 예외 처리 - Admin Match CRUD 단위 / 통합 테스트 작성 | -백엔드 개발- 회원 정보 관리 (조회/수정/비밀번호 변경/탈퇴/권한) - 담당자: 이인성 - 목표: 로그인 사용자의 내 정보 조회/수정, 비밀번호 변경, 회원 탈퇴, USER/ADMIN 권한 분리 처리 구현 좌석 선점 / 해제 / 목록 및 상태 조회 - 담당자: 김소강 - 목표 - 회차(Match) 단위의 좌석 구조를 2단계로 조회: 1단계 구역 목록 → 2단계 구역 내 좌석 목록 좌석 상태는 DB 마스터 + Redis 실시간 선점 정보를 합성하여 결정한다. - Redis SET NX + Lua 스크립트 기반 복수 좌석 일괄 원자 선점/해제 구현 (동시성 제어 핵심) - Redis TTL 기반 좌석 선점 만료 자동 감지 및 후처리 주 방식: Keyspace Notifications 으로 만료 이벤트 구독 안전망: Scheduler 이 5분마다 누락된 키 보완 대회 목록 조회 / 상세 조회 - 담당자: 이승헌 - 목표 - 메인페이지 대회 카드 목록을 조회하고 종목/예매상태/정렬 기준으로 필터링하는 API 구현 - 대회 상세 페이지용 API 구현. 대회 기본 정보 + 좌석 등급/가격 + 구역 목록 + 회차 스케줄을 한 번에 반환 -프론트엔드 개발- UI 구현 - 담당자: 이지원 - 목표 - 로그인 / 회원가입 / 이벤트 목록 및 상세 페이지 UI 구현 - 대기열 화면 UI 구현 (순번, 실시간 상태 갱신) - 좌석 선택 화면 UI 구현 (배치도, 상태 표시, 카운트다운) - 결제 페이지 / 예매 완료·실패 화면 / 마이페이지 UI 구현 - 관리자 페이지 UI 구현 (이벤트/좌석/예매 관리) |

2. 강사님 피드백