[ 5월2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -백엔드 개발- 회원 정보 관리 (조회/수정/비밀번호 변경/탈퇴/권한) - 담당자: 이인성 - 목표: 로그인 사용자의 내 정보 조회/수정, 비밀번호 변경, 회원 탈퇴, USER/ADMIN 권한 분리 처리 구현 - 관련 API - GET /users/me - PATCH /users/me - PATCH /users/me/password - DELETE /users/me - 하위 태스크 - CustomUserDetailsService 작성 - 내 정보 조회 API 구현 (GET /users/me) - 내 정보 수정 API 구현 (PATCH /users/me) - 비밀번호 변경 API 구현 (PATCH /users/me/password) - 회원 탈퇴 API 구현 (DELETE /users/me, 소프트 삭제) - USER / ADMIN 권한 기반 접근 제어 적용 - 회원 정보 관리 단위 / 통합 테스트 작성 Redis 기반 대기열 생성 및 조회 - 담당자: 김소강 - 목표: Redis Sorted Set 기반 회차(Match) 단위 대기열 생성 + 사용자 순번 부여 + 대기열 토큰 발급, 대기열 순번 실시간 조회 + WAITING → ALLOWED 승격 스케줄러(200명 단위) + 입장 권한 검증 유틸 제공 - 관련 API - POST /queue/{matchId}/enter - GET /queue/{matchId}/status (헤더: Queue-Token) - 하위 태스크 - Queue 엔티티 / Repository / 마이그레이션 작성 - QueueRedisRepository 유틸 작성 (Sorted Set 기반 조작) - 대기열 CRUD 작성 - 대기열 진입 예외 처리 (GlobalExceptionHandler) - Queue-Token 헤더 검증 유틸 작성 (QueueTokenValidator) + 좌석 API 적용 - 대기열 상태 CRUD 작성 - 대기열 상태 조회 예외 처리 (GlobalExceptionHandler) - 대기열 입장 승격 스케줄러 작성 (QueueAdmissionScheduler) - 대기열 단위 테스트/통합 테스트 작성 대회 목록 조회 / 상세 조회 - 담당자: 이승헌 - 목표: 메인페이지 대회 카드 목록을 조회하고 종목/예매상태/정렬 기준으로 필터링하는 API 구현, 대회 상세 조회 API (GET /events/{eventId}) - 관련 API - GET /events - GET /events/{eventId} - 하위 태스크 - 대회 목록 응답 DTO 작성 (EventSummaryResponse) - EventRepository 동적 쿼리 구현 (필터 / 정렬) - EventService.getEventList() 비즈니스 로직 구현 - EventController.getEventList() 엔드포인트 구현 - 대회 상세 응답 DTO 작성 (EventDetailResponse 중첩 구조) - Repository 상세 조회 쿼리 작성 (N+1 방지) - EventService.getEventDetail() 비즈니스 로직 구현 (그룹핑 / isBookable 계산) - EventController.getEventDetail() 엔드포인트 구현 - 단위테스트/통합테스트 -프론트엔드 개발- 디자인 시스템 + 공통 레이아웃 (헤더/푸터/네비) - 담당자: 이지원 - 목표: 프로젝트 전체에서 사용할 디자인 시스템 구축 + 공통 레이아웃(헤더/푸터/네비) 작성 - 하위 태스크 - 디자인 토큰 정의 (색상/타이포/간격) - 공통 컴포넌트 작성 (Button/Input/Modal/Toast 등) - 공통 레이아웃 작성 (Header / Footer / Layout) - 라우팅 + axios 공통 셋업 | -백엔드 개발- 결제 요청 / 성공 / 실패 처리 (토스페이먼츠 테스트 API 연동) - 담당자: 김소강 - 목표 - 예매 생성 후 토스페이먼츠 테스트 API 연동을 통한 결제 요청 + 성공/실패 처리. 예매 생성 / 조회 API - 담당자: 이승헌 - 목표 - 좌석 점유 후 예매 생성 + 조회 API 구현 -프론트엔드 개발- 회원가입 / 로그인 화면 + API 연동 (JWT 관리) - 담당자: 이지원 - 목표 - 회원가입 / 로그인 화면 + 백엔드 API 연동 + JWT 관리 마이페이지 (내 예매 목록 + 회원 정보) - 담당자: 이인성 - 목표 - 마이페이지 — 내 예매 목록 + 회원 정보 + 비밀번호 변경 |

2. 강사님 피드백