[ 5월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -프론트엔드 개발- 대기 화면 UI + 실시간 폴링 (3초) - 담당자: 김소강 - 목표: 대기열 진입 후 사용자가 보는 대기 화면 + 3초 주기 상태 폴링 - 관련 API - POST /queue/{matchId}/enter (대기열 진입) - GET /queue/{matchId}/status (헤더: Queue-Token) - 하위 태스크 - 대기열 진입 API 호출 (POST /queue/{eventId}/enter) - 대기 화면 UI 구현 (순번/인원/예상시간) - 3초 주기 상태 폴링 로직 구현 - 상태 전환 처리 (ALLOWED/EXPIRED/취소) 메인 페이지 + 이벤트 상세 페이지 - 담당자: 이승헌 - 목표: 메인 페이지 (이벤트 목록) + 이벤트 상세 페이지 (회차 + 좌석 잔여) - 관련 API - GET /events (이벤트 목록) - GET /events/{eventId} (이벤트 상세 + 회차 정보) - GET /matches/{matchId}/sections (좌석 잔여 조회) - 하위 태스크 - 메인 페이지 (이벤트 목록) 작성 - 이벤트 상세 페이지 (회차 + 좌석 잔여) 작성 좌석 배치도 + 좌석 선택 화면 (좌석 점유 API 연동) - 담당자: 이지원 - 목표: 좌석 배치도 + 좌석 선택 화면 + 좌석 점유 API 연동 (1인 2매 제한) - 관련 API - GET /matches/{matchId}/sections (구역 + 등급별 잔여) - GET /matches/{matchId}/sections/{sectionId}/seats (구역 내 좌석) - POST /matches/{matchId}/seats/reserve (좌석 점유) - DELETE /matches/{matchId}/seats/reserve (좌석 해제) - 하위 태스크 - 구역 선택 화면 (SVG 배치도 + 잔여 표시) - 좌석 선택 화면 (그리드 + 1인 2매 제한) - 좌석 점유 API 연동 (성공/충돌/이탈 처리) - 좌석 점유 카운트다운 타이머 (7분) 결제 화면 + 결제 완료/실패 화면 (토스 위젯 연동) - 담당자: 이인성 - 목표: 토스페이먼츠 위젯 연동 결제 화면 + 결제 완료/실패 화면 - 관련 API - POST /bookings (예매 생성) - POST /payments/confirm (결제 승인) - 토스페이먼츠 위젯 SDK (프론트 직접 사용) - 하위 태스크 - 결제 페이지 작성 (예매 요약 + 토스 위젯) - 결제 흐름 연동 (예매 생성 → 토스 위젯 → 승인 API) - 결제 완료 / 실패 페이지 작성 | -통합 및 테스트- k6 부하 테스트 환경 + 시나리오 작성 (1만 명 동시 접속) - 담당자: 이승헌 - 목표 - k6 부하 테스트 환경 구축 + 시나리오 작성 (1만 명 동시 접속 시뮬레이션). 운영급 트래픽에서의 RPS / 응답시간 / 에러율 최도 천장 + 좌석 동시성 지표 수집. 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 비교 - 담당자: 김소강 - 목표 - 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 시 성능 비교 → 정량적 데이터 확보 E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원 - 목표 - 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. |

2. 강사님 피드백