티켓팅마스터

TICKETING MASTER · 최종 프로젝트 기획안

대기열로 트래픽을 분산시키고, 낙관적 락으로 좌석 동시성을 보장하는 e스포츠 티켓팅

① 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 티켓팅마스터 (Ticketing Master)

- 한 줄 소개: 동시 접속 1만 명 환경에서 대기열로 트래픽을 분산시키고, 그 뒤에서 DB 낙관적 락으로 좌석 동시성을 처리하는 e스포츠 티켓 예매 플랫폼

- 도메인: e스포츠 티켓팅 (LOL, VALORANT, OVERWATCH 등)

- 기준 시나리오: LCK 2026 스프링 개막전 T1 vs Gen.G, LoL Park 400석

- 동시 접속: 약 1만 명 (실측 1,000~3,000 VUser, 1만은 추정)

- 대기열 입장 단위: 200명씩 배치 처리

- 팀 / 기간 / 아키텍처: 4명 풀스택 / 6주 / 모놀리식

핵심 목표

- 좌석 동시성 제어로 중복 예약 0건 달성

- 결제-좌석 차감 정합성 보장 (멱등성 + 보상 트랜잭션)

- 대기열로 좌석 점유 단계의 동시 트래픽을 제어된 수준으로 분산

- 부하 테스트로 낙관적 락의 한계 지점을 수치로 확인 → 데이터 기반 의사결정

② 문제 정의: "서버는 왜 터지는가"

단순한 "수량 감소" 문제가 아닌, 실제 티켓팅 환경에서 발생하는 6가지 장애를 카테고리로 분해한다

| 카테고리 | 발생 상황 | 본 프로젝트 대응 |
| --- | --- | --- |
| 트래픽 폭주 | 오픈 시각 동시 접속 폭주, 커넥션 풀 고갈 | ✅ 대기열 200명 단위 입장 |
| DB 병목 | 동일 좌석 동시 조회/수정으로 Lock 경합 | ✅ 대기열 분산 + 인덱스 |
| 동시성 | 같은 좌석 동시 결제로 중복 예약 | ✅ DB 낙관적 락 (@Version) |
| 재고 정합성 | 결제 도중 취소로 좌석 잠김 | ✅ DB 스케줄러로 점유 자동 해제 |
| 외부 연동 | PG API 타임아웃, 네트워크 단절 | 🟡 paymentKey 기반 멱등성 + 토스 연동 |
| 장애 전파 | 결제 모듈 장애가 전체 확산 | ❌ 범위 제외 |

💡 본 프로젝트의 무게중심 위 6개 중 [트래픽 폭주]와 [동시성]을 핵심으로 깊게 다룬다 대기열이 앞단에서 트래픽을 1만 → 200명 단위로 분산시키고, 그 뒤에서 낙관적 락이 좌석 단위 충돌을 처리하는 "두 단계 방어" 구조

③ 핵심 컨셉: 두 단계 방어

단일 기술이 아닌 "트래픽 특성에 맞는 단계별 흐름"으로 동시성에 접근한다

| 단계 | 역할 | 기술 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 동시 입장 인원 제한 | Redis Sorted Set + 200명 단위 토큰 |
| 2단계 | 좌석 단위 충돌 방지 | JPA @Version (낙관적 락) + 재시도 |

좌석 상태 흐름

AVAILABLE → RESERVED → SOLD (RESERVED → AVAILABLE 복구, SOLD → AVAILABLE 취소 복구)

- RESERVED 진입 시 reserved_until(만료 시각, 점유 후 7분) 기록

- RESERVED → AVAILABLE 복구 경로 두 가지

  - 본인 점유 해제: 즉시 복구

  - 스케줄러 만료: 30초 주기로 reserved_until 지난 좌석 자동 복구

- 결제 완료 → SOLD 확정

- 예매 취소 → SOLD → AVAILABLE 직접 복구 (RESERVED 경유 없음)

④ 핵심 기능 × 기술 선택

4.1 대기열 입장 제어

- 문제: 1만 명 동시 접속 시 백엔드/DB 커넥션 즉시 고갈, 좌석 점유 단계 충돌 폭증

- 선택: Redis Sorted Set (ZADD score=진입시각) + UUID 입장 토큰, 200명 단위 ALLOWED 처리로 좌석 점유 동시 인원을 200명 이하로 유지

- 검증: Spring Filter에서 Queue-Token 헤더 검증, 토큰 없이 좌석 API 접근 불가

- 이력: 실시간 제어는 Redis, 최종 상태(WAITING/ALLOWED/EXPIRED)는 DB Queue 테이블에 기록

- 승격 감지: 프론트가 GET /queue/{matchId}/status 를 3초 주기로 폴링하여 WAITING → ALLOWED 승격 시점 감지 (WebSocket 미사용 — 단방향 상태 전파에 단순 폴링이 충분)

4.1.5 좌석 조회

- 실시간 갱신: 필요 시 프론트 폴링 방식으로 좌석 조회 API 를 주기적으로 호출 (현재는 미구현, 추후 필요 시 추가)

- 선택: DB Seat.status를 좌석 상태의 기준값으로 사용, 2단계 조회 흐름

  - 1단계: GET /matches/{matchId}/sections — 구역 목록 + 구역별·등급별 잔여 좌석 수

  - 2단계: GET /matches/{matchId}/sections/{sectionId}/seats — 구역 내 좌석 + 상태

- 잔여 카운트: status NOT IN (SOLD, RESERVED) 좌석만 카운트

- 최적화: 매치 좌석 한 번 로딩 + 메모리 집계 (N+1 방지)

4.2 좌석 점유 + 동시성 제어 (핵심)

- 문제: 동일 좌석 동시 점유로 중복 예약, 영구 점유 발생

- 선택: JPA 낙관적 락 (@Version), 충돌 시 OptimisticLockException + 1~2회 재시도(50~100ms)

- 점유 시 기록 필드:

  - Seat.status = RESERVED

  - Seat.reserved_until = now() + 7분  ← TTL 명시

  - Seat.reserved_by = userId

  - Seat.version 자동 증가

왜 낙관적 락인가

낙관적 락이 가장 효율적 (락 자원을 점유하지 않아 DB 부하 최소)

대안 비교

| 방식 | 장점 | 단점 / 결정 |
| --- | --- | --- |
| 비관적 락 | 안전, 단순 | 락 대기 누적 → 현재는 미적용 |
| Redis 분산 락 | 분산 환경 대응 | 외부 의존성 추가 → 추후 필요 시 검토 |
| 낙관적 락 ★ | 충돌 적은 환경 최적 | 충돌 잦으면 재시도 누적 (대기열로 빈도 제어) |

의사결정 분기 부하 테스트에서 인기 좌석 충돌이 누적되면, 그 좌석만 비관적 락 또는 Redis 락으로 이원화, 그렇지 않으면 낙관적 락 그대로 유지

4.3 결제 ↔ 좌석 차감 정합성

- 문제: 결제 성공인데 좌석 차감 실패 시 정합성 깨짐, 네트워크 재시도로 중복 결제 가능

- 선택: Booking(PENDING) → Payment 성공 → Booking(CONFIRMED) 단계 분리, 토스 paymentKey 기준 멱등성 (같은 paymentKey 재호출은 기존 결과 반환), 토스 승인 성공 후 DB 트랜잭션 실패 시 토스 cancel API 로 보상 환불

- 가격 스냅샷: BookingSeat.seat_price로 예매 시점 가격 보존

- 결제 흐름: 토스페이먼츠 위젯 연동

  - 프론트에서 “결제하기” 클릭 → 토스 위젯 오픈

  - 사용자가 위젯 안에서 결제 수단(카드 / 간편결제 / 계좌이체) 선택

  - 토스 응답으로 받은 paymentKey를 백엔드에 전송 (POST /payments/confirm)

  - 백엔드가 토스 승인 API 호출 후 Booking(CONFIRMED) 처리

  - 카드 / 계좌이체 등 결제 수단 선택 UI는 우리 프론트가 아닌 토스 위젯이 담당

4.4 좌석 점유 만료

- 선택: Spring @Scheduled로 reserved_until 지난 RESERVED 좌석을 30초 주기로 AVAILABLE 복구

- 왜 DB 스케줄러: 현재는 외부 의존성 최소화가 목표, Redis Keyspace Notification은 추후 확장 옵션으로 보류

4.5 취소표 반환

- Booking.status = CANCELED → Seat.status SOLD → AVAILABLE 직접 복구 (RESERVED 경유 없이 즉시 가용 상태로 전환)

- 경기 시작 시각 기준 슬라이딩 수수료 계산: 72시간 이상 남음 → 0% (전액 환불), 24~72시간 → 10% 수수료, 24시간 미만 → 취소 불가

- Payment 취소 후 PG 환불 호출, 실패 시 로그 기록

- 환불 처리 책임: 백엔드가 토스 환불 API 를 직접 호출, 테스트 환경에서도 동일하게 동작하며 실제 돈은 빠지지 않지만 토스 서버에서는 정상 환불 처리됨, Booking 에 cancelReason 필드를 두어 사용자가 입력한 취소 사유를 기록

⑤ 차별화 포인트

- D1. 문제 정의의 구체성 — "왜 서버가 터지는가"를 6개 카테고리로 분해, 1만 동시접속/400석/200명 배치라는 구체적 시나리오

- D2. 기술 선택의 흐름 — 각 기술을 독립적으로 선택하지 않고, 앞 단계가 만든 환경을 전제로 다음 기술을 선택, 대기열로 동시 충돌을 낮춘 뒤, 저충돌 환경에 적합한 낙관적 락을 적용하는 단계적 설계

- D3. 적용 → 측정 → 결정의 반복 — 처음부터 완벽한 설계를 추구하지 않고, 단계별로 측정해 다음 결정을 내림, 부하 테스트 단계에서 낙관적 락의 실제 성능을 검증하고, 인기 좌석 충돌이 누적되면 마무리 단계에서 해당 좌석만 별도 락 전략으로 분리

- D4. 측정된 결과 — RPS/응답시간/에러율, 좌석 중복 예약 0건, 낙관적 락 재시도 누적률 등 수치로 검증

🎤 선택 근거 요약 좌석 점유 - 낙관적 락 사용 (앞단 대기열로 동시 트래픽이 200명 수준까지 줄어든 저충돌 환경, 락 자원을 점유하지 않아 DB 부하 최소)

⑥ 데이터 모델 요약

| 엔티티 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| User | 회원 / 관리자 | role: USER / ADMIN |
| Event | 대회 / 리그 | 메인 카드 단위, 예매 정책 보유 |
| Match | 회차 (개별 경기) | 예매 최소 단위, 좌석/대기열 독립 |
| Team | 참가 팀 | Match에 home/away 연결 |
| SeatGrade / Section | 등급+가격 / 구역 | Event 단위 공유 |
| Seat | 개별 좌석 | Match 단위, @Version + reserved_until + reserved_by |
| Queue | 대기열 엔트리 | Redis 실시간 + DB 이력 |
| Booking / BookingSeat | 예매 + 좌석 매핑 | 예매 이력 + 가격 스냅샷 |
| Payment | 결제 | Booking과 1:1, PG 키 보유 |

핵심 설계 포인트

- Event = 대회, Match = 회차 → 메인 카드는 Event, 예매는 Match

- Seat에 @Version 컬럼 → 낙관적 락의 핵심

- BookingSeat → 예매 이력 (좌석 점유 불변량은 Seat.status + @Version 에서 강제)

- BookingSeat.seat_price → 예매 시점 가격 보존

- 주요 인덱스: Seat(match_id, status), Seat(match_id, section_id), Seat(match_id, seat_grade_id), Queue(match_id, status), Booking(user_id, status)

⑦ 기술 스택 / 진행 전략

기술 스택

| 영역 | 선택 |
| --- | --- |
| 언어 / 프레임워크 | Java 21, Spring Boot 3.x |
| DB / ORM | Oracle 23ai + Spring Data JPA + @Version |
| Cache / Queue | Redis 8 (Sorted Set 기반 대기열, 트래픽 분산 단계에서 본격 활용) |
| 인증 | JWT (Access: Authorization 헤더 / Refresh: Body, 쿠키 미사용) |
| 프론트엔드 | React + TypeScript, Zustand, shadcn/ui, TanStack Query |
| 부하 테스트 / 인프라 | k6 / Docker Compose / GitHub Actions |

진행 단계

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 우선 돌아가게 | Week 1~3 | 기본 기능 + 낙관적 락 좌석 점유 + DB 스케줄러 점유 만료, 대기열은 단순 폴링 또는 없음, Redis는 세션 정도만 |
| 2단계 트래픽 분산 + 한계 측정 | Week 4~5 | Redis Sorted Set 대기열 + 200명 단위 토큰, k6 부하 테스트로 낙관적 락 한계 수치화 |
| 3단계 의사결정 + 마무리 | Week 6 | 결과에 따라 (a) 낙관적 락 유지 또는 (b) 인기 좌석만 이원화 발표 준비, 문서화 |

⑧ 검증 방법

부하 테스트 시나리오 (k6)

- 1만 명 동시 접속 → 메인/상세 페이지 응답시간 측정

- 200명 동시 좌석 점유 시도 → 인기 좌석 충돌 빈도 측정

- 1만 명 대기열 진입 → 200명 단위 입장 처리 시간 측정

측정 지표

- RPS, 평균/p95/p99 응답시간, 에러율

- 좌석 중복 예약 발생 건수 (반드시 0)

- OptimisticLockException 발생률, 재시도 성공률

- DB Connection 사용률, Redis 메모리 사용량

프로젝트 한 줄 정의 트래픽 폭주는 대기열로 분산시키고, 좌석 동시성은 그 뒤에서 낙관적 락으로 처리하는, 두 단계 방어 구조의 e스포츠 티켓 예매 시스템