[ 6월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -통합 및 테스트- k6 부하 테스트 환경 + 시나리오 작성 (1만 명 동시 접속) - 담당자: 김소강, 이승헌 - 목표: k6 부하 테스트 환경 구축 + 시나리오 작성 (1만 명 동시 접속 시뮬레이션). 운영급 트래픽에서의 RPS / 응답시간 / 에러율 최도 천장 + 좌석 동시성 지표 수집. - 부하 시나리오 - 시나리오 A : 좌석 동시성 (인기 좌석 50개에 1k VU가 동시 점유 시도) - 시나리오 B : 대기열 스파이크 (5k RPS 큐 진입 부하 – 큐 enter API가 받아내는지 측정) - 시나리오 C : 결제 종단 흐름 (400석 각각에 대해 정상 점유, 예매, 결제까지 1회씩 완주) - 시나리오 D : 대기열 ON/OFF 과부하 비교 - 시나리오 E : 좌석 조회 새로고침 폭주 (4000 VU가 좌석 페이지 read API 폭주) - 시나리오 F : Stress (낙관적 락 성능 한계점 탐지) - 측정지표 및 측정항목 - RPS: 초당 요청 수 - p95/p99 응답시간 - 에러율 (4xx / 5xx) - DB connection 사용률 - 대기열 진입 실패율 - 좌석 점유 충동률 - 좌석 중복 예약 발생 건수 - OptimisticLockException 발생률 - 재시도 성공률 E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원 - 목표: 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. - 시나리오 1. 정상 예매 흐름 - 로그인 -> 이벤트 선택 -> 좌석 선택 -> 결제 -> 예매 완료 -> 마이페이지 확인 - 시나리오 2. 좌석 점유 충돌 - 두 사용자가 동시에 같은 좌석 선택 -> 한명만 성공, 다른 한 명은 충돌 안내 - 시나리오 3. 대기열 입장 흐름 - 정원 초과 진입 -> 대기열 -> ALLOWED 전환 -> 좌석 선택 -> 정상 결제 - 시나리오 4. 예매 취소 + 보상 - 결제 후 취소 -> 좌석 점유 해제 -> 환불 처리 흐름 | -통합 및 테스트- 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 비교 - 담당자: 김소강, 이승헌 - 목표 - 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 시 성능 비교 → 정량적 데이터 확보 E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원, 이승헌 - 목표 - 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. - k6 부하 테스트를 통해 발견된 개선 사항 AWS 배포 - 담당자: 전원 - 목표 - AWS에 서버 환경 배포 및 정상 동작 확인 - github ACTION을 통한 기초적인 CI/CD 구축 |

2. 강사님 피드백