[ 6월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -통합 및 테스트- 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 비교 - 담당자: 김소강 - 목표: 작성한 시나리오로 부하 측정 → 병목 분석 → 튜닝 → 재측정을 반복(1~3차)하며 정량 데이터 확보. 대기열 효과 / 낙관적 락 한계를 수치로 입증 - 분석 항목 - 일반 성능: RPS, p95/p99, 에러율, 처리량 천장 - 좌석 동시성: 중복 예매 0건, 락 충돌/재시도 흡수율 - 대기열 효과(D): ON/OFF reserve p95 비교 - 한계점: 시나리오별 VU 한도 내 측정, 단일 머신 한계 명시 - 주요 결과 - 정합성: 전 시나리오 좌석 중복 0 (낙관적 락 @Version) - B 대기열 enter: p95 18.4s / 595 → 4.3s / 1383(분산), 에러 30.6 → 3.46% - E 좌석 조회: p95 4.78s / 770 → ~700ms / 2338(분산) - D 대기열 효과: reserve p95 OFF 6.24s → ON 2.3~3.6s - 공통 병목: Hikari 풀(50) + 캐시 부재 → 튜닝으로 해소 E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원, 이승헌 - 목표: 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. - 개선 사항 - 이벤트 배너 캐러샐 추가 : 기존의 정적인 메인 페이지 배너에서 슬라이드 캐러샐로 동적인 사용자 경험 제공 - 이벤트 목록 필터링 기능 추가 : 종목별(LOL/발로란트/오버워치/TFT/배그, 중복 선택 안됨), 진행 상태(진행 중/진행예정/진행종료, 중복 선택 가능), 날짜(캘린더형) 으로 총 3종 필터링 기능 추가 - 예매 가능 기간 종료된 매치 UI에서 제거 - 회원가입시 이메일 입력 후 곧바로 중복 확인 - 모바일 화면 UI 개선 | -통합 및 테스트- E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원 - 목표 - 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. - k6 부하 테스트를 통해 발견된 개선 사항 AWS 배포 - 담당자: 김소강 - 목표 - AWS에 서버 환경 배포 및 정상 동작 확인 - github ACTION을 통한 기초적인 CI/CD 구축 최종 발표 자료 준비 - 담당자: 이승헌 - 목표 - 시연 영상 제작 - 최종 발표 자료 (포트폴리오 제작) |

2. 강사님 피드백