[ 5월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -백엔드 개발- 결제 요청 / 성공 / 실패 처리 (토스페이먼츠 테스트 API 연동) - 담당자: 김소강 - 목표: 예매 생성 후 토스페이먼츠 테스트 API 연동을 통한 결제 요청 + 성공/실패 처리. - 관련 API - POST /payments/confirm - 하위 태스크 - Payment 엔티티 / PaymentRepository / Flyway 마이그레이션 작성 - 결제 DTO 작성 + 토스페이먼츠 클라이언트 작성 - PaymentService.confirm() 비즈니스 로직 구현 - PaymentController 엔드포인트 및 예외 처리 구현 - 결제 요청 / 성공 / 실패 단위 / 통합 테스트 작성 예매 생성 / 조회 API - 담당자: 이승헌 - 목표: 좌석 점유 후 예매 생성 + 조회 API 구현 - 관련 API - POST /bookings (예매 생성) - GET /bookings/{bookingId} (단건 조회) - GET /bookings/me (내 예매 목록) - 하위 태스크 - Booking / BookingSeat 엔티티 및 Flyway 마이그레이션 작성 - BookingRepository / BookingSeatRepository 작성 - 예매 Request / Response DTO 작성 - BookingService.createBooking() 비즈니스 로직 구현 - 예매 단건 조회 / 내 예매 목록 조회 구현 - BookingController 엔드포인트 및 예외 처리 구현 - 예매 생성 / 조회 단위 / 통합 테스트 작성 -프론트엔드 개발- 회원가입 / 로그인 화면 + API 연동 (JWT 관리) - 담당자: 이지원 - 목표: 회원가입 / 로그인 화면 + 백엔드 API 연동 + JWT 관리 - 관련 API - POST /auth/signup - POST /auth/login - POST /auth/logout - POST /auth/refresh - 하위 태스크 - 회원가입 페이지 작성 + API 연동 - 로그인 페이지 작성 + API 연동 - JWT 자동 첨부 + 토큰 갱신 로직 마이페이지 (내 예매 목록 + 회원 정보) - 담당자: 이인성 - 목표: 마이페이지 — 내 예매 목록 + 회원 정보 + 비밀번호 변경 - 관련 API - GET /bookings/me (내 예매 목록) - GET /users/me (내 정보) - PATCH /users/me (정보 수정) - PATCH /users/me/password (비밀번호 변경) - 하위 태스크 - 내 예매 목록 화면 작성 + 필터 - 회원 정보 조회 / 수정 + 비밀번호 변경 | -프론트엔드 개발- 대기 화면 UI + 실시간 폴링 (3초) - 담당자: 김소강 - 목표 - 대기열 진입 후 사용자가 보는 대기 화면 + 3초 주기 상태 폴링 메인 페이지 + 이벤트 상세 페이지 - 담당자: 이승헌 - 목표 - 메인 페이지 (이벤트 목록) + 이벤트 상세 페이지 (회차 + 좌석 잔여) 좌석 배치도 + 좌석 선택 화면 (좌석 점유 API 연동) - 담당자: 이지원 - 목표 - 좌석 배치도 + 좌석 선택 화면 + 좌석 점유 API 연동 (1인 2매 제한) 결제 화면 + 결제 완료/실패 화면 (토스 위젯 연동) - 담당자: 이인성 - 목표 - 토스페이먼츠 위젯 연동 결제 화면 + 결제 완료/실패 화면 |

2. 강사님 피드백