[ 6월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 티켓팅마스터 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 팀원 | (이승헌) (김소강, 이인성, 이지원) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | -멘토링 피드백 내용- 강석훈 멘토님 - 튜닝 방법 선택 시, 여러가지 대안 중 해당 방식을 선택한 이유를 설명할 것 - 배포 환경에서 테스트 해볼 것 손영기 멘토님 - 최종 발표에서는 테스트 결과, 그래프에 대한 설명이 필요함 김은기 멘토님 - 최종 발표 자료, 시연 영상에 기술적인 내용이 잘 드러나도록 준비할 것 -통합 및 테스트- AWS EC2 서버 배포 및 테스트 - 담당자: 김소강 - 활동 내용 - AWS EC2 서버에 기존 개발 환경을 옮겨서 배포하고 기존 기능이 그대로 정상 동작하는 지 확인 - Github action을 사용해 기초적인 CI/CI 파이프라인 구축 - 배포 환경에서의 K6 부하테스트 진행 E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 - 담당자: 이지원 - 목표: 전체 시스템(프론트+백엔드+Redis)을 통합한 상태에서 핵심 시나리오를 검증하고, 잔존 버그를 수정한다. - 개선 사항 - 이벤트 배너 이미지 수정 - 모바일 화면 UI 개선 -최종 발표 준비- 발표 자료 (포트폴리오) - 담당자: 김소강 시연 영상 - 담당자: 이승헌 깃허브 READ ME - 담당자: 이지원 | -최종 발표 준비- - 담당자: 전원 - 목표 - 발표 자료 및 활동 내역 정리 - 발표 스크립트 작성 및 리허설 - 포트폴리오 다듬기 |

2. 강사님 피드백